|  | Директору ООО СК «Стройинвест» Х.М. Гукасян г. Омск-43, ул. Краснофлотская 24, помещение 79П, офис 19(212) |
| --- | --- |

Решение

о расторжении договора в одностороннем порядке

«02» декабря 2019 г.

____ час. ___ мин.

"13" сентября 2019 г. между БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161» и ООО СК «Стройинвест» был заключен договор на выполнение подрядных работ  № 161, согласно которому последний обязался выполнить работы по ремонту кровли, в соответствии со сметой (в дальнейшем — "Договор").

Согласно  п. 1.3 договора сроки выполнения работ составляют_в течение 30  дней  с даты заключения настоящего договора., т. е. по __________ включительно.

Однако, на 14.10.2019 г. подрядчик к работам не приступил. На неоднократные претензионные письма со стороны Заказчика,  подрядчик оставлял  их без рассмотрения (либо укажите  что он говорил)

По состоянию на 01.12.2019 г.  Подрядчик (ООО СК «Стройинвест») к выполнению работ не приступил. Обязательства, взятые по настоящему договору  не выполнил.  Данный факт, подтверждается__________________ (если есть акт то укажите его)

В соответствии с п. 9.8 Договора БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161» вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор от "13" сентября 2019 г. № 161 в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с п. 1.1 Договора ООО СК «Стройинвест» должно было выполнить следующие обязательства: выполнить работы по ремонту кровли и сдать их результат заказчику. Однако к выполнению обязательств подрядчик не приступил.

Согласно ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения договора подряда (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (ООО СК «Стройинвест» к выполнению обязательств (работ) по договору  не приступил).

В связи с вышеизложенным БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161» извещает ООО СК «Стройинвест», что Договор № 161 от 13 сентября 2019г. на основании п. 2 ст. 715 и ст. 717  Гражданского  кодекса  Российской Федерации и п. 9.8; 9.9 Договора считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. (ИЛИ  можно указать   расторгнутым с «___»______ 2020 , ( то еть с  конкретной даты)

Директор БОУ г. Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 161»                                                        С.В. Ровкина

М.П.

Исполнитель контрактный управляющий Фролова Н.В.

Т. 71-23-64